|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas del Proyecto |  |  | Esfuerzo (%) | Participante |
| Formulación |  |  |  |  |
|  | Estudio de Mercado |  |  |  |
|  |  | Recopilación de Antecedentes | 33,3% | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | Búsqueda de Proyectos Similares | 33,3% | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | Análisis del Problema | 33,3% | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | Definición del Problema | 33,3% | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  | Tamaño y Localización |  |  |  |
|  |  | Descripción de Procesos | 50% | * Marcelo * Juan |
|  |  | Diagramas | 50% | * Marcelo * Juan |
|  |  | Entrevista con Usuario | 33,3 | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | Requerimientos Funcionales | 100% | * Marcelo |
|  |  | Requerimientos No Funcionales | 100% | * Juan |
|  |  | Objetivos Generales | 100% | * Bastián |
|  |  | Objetivos Específicos | 50% | * Marcelo * Juan |
|  |  | Resultados Esperados | 100% | * Bastián |
|  |  | Limitaciones y Supuestos | 33,3 | * Bastián * Marcelo * juan |
|  |  | Ámbito y Horizonte | 33,3 | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  |  |  |  |
|  | Ingeniería |  |  |  |
|  |  | Factibilidad Técnica | 50% | * Marcelo * Juan |
|  |  | Factibilidad Operacional | 100% | * Bastián |
|  |  | Factibilidad Implementación | 100% | * Bastián |
|  |  | Factibilidad Legal | 100% | * Bastián |
|  |  | Factibilidad Económica | 50% | * Marcelo * Juan |
|  |  | Descripción de la solución | 50% | * Marcelo * Juan |
|  |  | Metodología | 33,3 | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | Justificación de Metodología | 33,3 | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | Beneficios y Propuesta de Solución | 33,3 | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | F.O.D.A. | 33,3 | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  |  | Casos de Uso | 100% | * Juan |
|  |  | Descripción casos de Uso | 100% | * Juan |
|  |  | Diagramas de Secuencia | 100% | * Bastián |
|  |  | Diagramas Componentes | 100% | * Juan |
|  |  | Diagramas de despliegue | 100% | * Bastián |
|  |  | Modelo Entidad Relación | 100% | * Marcelo |
|  |  | Diccionario Datos | 100% | * Marcelo |
|  |  | Creación Base de Datos | 100% | * Marcelo |
|  |  | Desarrollo Back-End  Programación PHP-HTML | 40%  20% | * Marcelo * Juan * Bastián |
|  |  | Planes de Prueba | 40%  20% | * Marcelo * Juan * Bastián |
|  |  | Plan de Mantenimiento | 100% | * Bastián |
|  |  |  |  |  |
| Evaluación |  |  |  |  |
|  | Evaluación del Proyecto  En base a VAN - TIR | Costo Financiero | 33,3 | * Bastián * Marcelo * Juan |
|  | Mide Los Riegos | Plan de Riegos | 70%  15% | * Juan * Marcelo * Bastián |